Poddębice, dn. 13.04.2017 r.

#### ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące : Wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń na pracownie hotelarskie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, prowadzone przy zastosowaniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.)

#### DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

działajacy w imieniu

Powiatu Poddębickiego

ul. Polna 13/15, 99-200 Poddębice

#### TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa  Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 września 2016 r.).

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

#### Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń na pracownie hotelarskie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach projektu “STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

#### Cel zamówienia:

#### Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń na pracownie hotelarskie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

#### Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiot zamówienia obejmuje adaptację pomieszczeń na pracownie hotelarskie (technik hotelarstwa), polegającą na wykonaniu łazienek dostępnych bezpośrednio z pokoi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku 3 do zapytania ofertowego.

Prace należy wykonać zgodnie z ustawą – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, oraz zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i aprobaty techniczne.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wywóz odpadów z terenu budowy może odbywać się na składowiska przystosowane do odbioru takich odpadów. Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.) wraz przepisami wykonawczymi.

Wykonawca zastosuje rozwiązania organizacyjno-techniczne, zapewniające prowadzenie prac                w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kolejność wykonywania prac Wykonawca ustali                            z Zamawiającym.

UWAGA: zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,                          w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Planowany termin realizacji zamówienia: 30.06.2017 r.

#### Miejsce realizacji zamówienia:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

#### Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

#### Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac adaptacyjnych, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

#### OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY

W przypadku zaistnienia szczególnych sytuacji - w celu właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie w drodze aneksu. Zakres zmian  może dotyczyć:

  - harmonogramu realizacji umowy,

  - wydłużenia lub przesunięcia terminu realizacji prac adaptacyjnych z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

#### WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY  ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

  - Uprawnienia – powinien posiadać odpowiednie uprwnienia do wykonawania działalności i  ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów.

  - Doświadczenie – powinien posiadać niezbędne doświadczenie w celu praidlowego wykonaia przedmiotu zamówienia

  - Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

  - Osoby zdolne do wykonania zamówienia -  wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje  do prowadzenia prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia  lub zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

  - Sytuacja ekonomiczna – wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej                       i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - Złożył   wypełnione   oświadczenia   o   braku   powiązań   kapitałowych   i   osobowych       stanowiące Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,

#### VI. 	WYKLUCZENIE WYKONAWCY

#### 1) Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności  na:

#### a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

#### b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

#### c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

#### d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

#### VII. 	KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Zamawiający dokona oceny ofert, według następujących kryteriów i ich wag:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga [%] | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta w ramach danego kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 90 | 90,00 |
| 2 | Warunki gwarancji | 10 | 10,00 |

1) ilość punktów w kryterium: Cena, rozumianej jako całkowita oferty brutto za wykonanie zamówienia, zostanie obliczona według wzoru:

ilość punktów oferty badanej = (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej) x 90,00 pkt.,

2) w zakresie kryterium „warunki gwarancji” najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym okresem gwarancji (w miesiącach). Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:

ilość punktów oferty badanej = (okres gwarancji w ofercie badanej : najdłuższy okres gwarancji) x 10,00 pkt.,

Uwaga:

- okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-cy pełnych miesięcy (2 lata) w przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podania (brak wpisania) okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona;

- maksymalny okres gwarancji, uwzględniony do oceny ofert wynosi 48 miesięcy (4 lata). Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy – do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy;

- oferowany okres gwarancji Wykonawca podaje w pełnych miesiącach w Formularzu ofertowym. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą: 1 rok = 12 miesięcy.

3) ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów oferty uzyskanych w każdym z kryteriów oceny oferty. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100,00 pkt.,

4) obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę

punktów (sumę punktów z ww. kryteriów oceny ofert).

6) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że

zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców,

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert

dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż

zaoferowane w złożonych ofertach. Jeśli po wezwaniu Zamawiającego zostały złożone oferty

dodatkowe o takiej samej wartości punktów, Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy

posiadającego wyższą punktację w zakresie doświadczenia.

7) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie wezwany do podpisania umowy, której

wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

8) Wykonawca składający ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią załączonego wzoru

umowy i nie wnosi do jej treści żadnych uwag.

9) Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą będzie przedłożenie podpisanego oświadczenia

przez Wykonawcę o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu,

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

10) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

11) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

#### VIII. 	ODRZUCENIE OFERTY

1. Z postępowania zostaje odrzucona oferta:

1) jeżeli oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,

2) jeżeli oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie,

3) jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego,

4) jeżeli oferta została złożona po terminie,

5) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych,

6) w przypadku rażącej różnicy pomiędzy kosztami oferowanymi a średnią rynkową tj. Jeżeli cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 r. nr 200, poz. 1679, z późn. zm);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.

#### IX. 	WADIUM

Zamawiający nie wymaga od oferenta wniesienia wadium.

#### X.	SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY

1. Wykonawca ma obowiązek wypełnienia Formularza ofertowego stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania wraz z załącznikami.

Wykonawca ustala cenę oferty, biorąc pod uwagę przewidywany zakres prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Załączony opis robót ma wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy, ułatwiający przygotowanie oferty. Wykonawca obliczając cenę oferty może korzystać z dowolnych podstaw, w tym z Katalogów Nakładów Rzeczowych. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać całość kosztów, wynikających z przyjętej technologii robót łącznie z należnym podatkiem VAT, jeżeli wykonawca jest jego płatnikiem.

2. Cena określona w ofercie (wraz z należnym podatkiem VAT) będzie wynagrodzeniem umownym, ryczałtowym za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

3.  W przypadku w którym najkorzystniejsza oferta pod względem kwoty przewyższać będzie budżet na w/w zapytanie ofertowe, Zamawiający może wezwać Oferenta który złożył najkorzystniejszą ofertę do podjęcia negocjacji mających na celu obniżenie kwoty zaproponowanej przez Wykonawcę do kwoty będącej akceptowalną przez Zamawiającego.

4. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej.

5. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę.

6. Formularz ofertowy należy wypełnić na załączonym druku i dostarczyć w wersji papierowej drogą pocztową, kurierską lub osobiście w terminie

do  dnia  27.04.2017r.  do  godziny  14.00  na adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Polna 13/15, 99-200 Poddębice

z dopiskiem „Adaptacja pomieszczeń  na pracownie hotelarskie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach”

7. Lista dokumentów jakie Wykonawca jest zobligowany złożyć :

1) Formularz ofertowy;

2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - Załącznik nr 1;

XI.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koszty przygotowania oferty oraz koszty jej dostarczenia ponosi  Wykonawca.

2. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty

przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww.

projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali

wykluczeni z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone. Na wypadek takiej sytuacji

Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.

3. Brak odpowiedzi Zamawiającego na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez

podawania przyczyny.

5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe

jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, którego oferta zdobyła

największa liczbę punktów.

6. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym.

Osoba do kontaktu: Bożena Kołodziejek nr tel. 43 678 31 13.

Nazwa firmy..........................................................................................................................................

Adres firmy ……… ………………………………………………………………………………..…… Kontakt tel.……………………………………e-mail …….……………………………………………….......

#### FORMULARZ OFERTY

1. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe skierowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych         Poddębicach realizatora Projektu „STAŻE ZAWODOWE POCZATKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, dotyczącego: Wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń na pracownie hotelarskie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

składam ofertę przeprowadzenia w/w prac zgodnie z warunkami określonym w zapytaniu ofertowym oraz opisem przedmiotu zamówienia

| Lp. | Rodzaj prac | Cena brutto w zł | Słownie cena brutto: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace adaptacyjne pomieszczeń |  | …………………………………………………… …………………………………………………… |
| 2 | Oświadczam, że na wykonane prace adaptacyjne udzielam …….. miesiecznej rękojmi i gwarancji od odbioru końcowego prac. |  |  |

UWAGA!

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o powstaniu zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, w tym z wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. Przedstawione w Zapytaniu Ofertowym warunki zawarcia umowy oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni.

4. Termin wykonania zamówienia 15.06.2017 r. od podpisania umowy.

5. Warunki płatności będą zgodne z wzorem umowy będącym załącznikiem do Zapytania ofertowego

6. Oswiadczam, że posiadam:

a) uprawnienia – odpowiednie do wykonawania działalności i ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów

b) doświadczenie – niezbędne w celu praidlowego wykonaia przedmiotu zamówienia

c) potencjał techniczny – tj. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

d) osoby zdolne do wykonania zamówienia -  tj. posiadające niezbędne kwalifikacje  do prowadzenia prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia  lub zatrudnię osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

e) sytuację ekonomiczną – i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia.

7. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:

/ część zamówienia - opis: ................................................................................................ /

8. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

9. Oświadczam/y, że jestem:

*Mikro\Małym\ Średnim przedsiębiorstwem.(* nieodpowiednie wykreślić)

10. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach kolejno ponumerowanych od nr ….... do nr …....

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …………………….

2. ……………………

..............................................., dnia: .......................	..........................................................

Miejscowość	Pieczęć i podpis oferenta

Załącznik nr 1

do Zapytania Ofertowego

………………………………………………….

Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy

Dotyczy   zapytania   ofertowego  na adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w   związku   z   realizacją   Projektu:  „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

### Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..………………………………………..…… reprezentujący/a:…………………………………………………………………………………………………………….. oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice

### Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowość …………………………..dnia, ………………	………………………………………

(Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy)

## Załącznik  2

### do Zapytania Ofertowego

- UMOWA Nr   …………………….

zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

a

……………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przy zastosowaniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ………………………….., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że roboty wykona, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt:

- zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze budowy,

- zapewni dostawy energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy oraz zaplecza budowy,

- zorganizuje i utrzyma składowisko materiałów.

- Wykonawca zastosuje rozwiązania organizacyjno-techniczne, zapewniające prowadzenie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kolejność wykonywania prac Wykonawca ustali z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na własny koszt wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Koszty transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji wraz kosztami utylizacji ponosi Wykonawca. Wykonawca – jako wytwarzający odpady – zobowiązuje się do przestrzegania wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz  gospodarki odpadami.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy na koszt własny i przekaże Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót. Wykonawca dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych  w wyniku prowadzonych robót pomieszczeń, instalacji lub zajętych terenów zewnętrznych.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ochrony instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu,  zapewnienia właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i  urządzeń w czasie trwania budowy, zawiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanych użytkowników o fakcie uszkodzenia lub zniszczenia na skutek działań, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz dokonania natychmiastowej naprawy na własny koszt.

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji zamówienia zachowane zostaną wymogi w zakresie bezpieczeństwa               i higieny pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren objęty zadaniem, pracownikom organów 
państwowych mających ustawowe prawo do wykonywania czynności kontrolnych (m.in. nadzór budowlany, straż pożarną itp.).

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przed przystąpieniem do realizacji robót jak również po zakończeniu robót zobowiązuje się wykonać dokumentację zdjęciową z terenu budowy i przekazać ją Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego zamówienia.

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia przekazania terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy: w dniu podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.06.2017 r.

W tym okresie Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie robót oraz gotowość do odbioru robót.

§ 4

Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: .................................................. ……………… …..........., nr telefonu służbowego ..................................

§ 5

      - Narzędzia i sprzęt oraz wyroby i części zamienne niezbędne do wykonania umowy zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wyroby, o których mowa w ust. 1 winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie określone w art. 10 ustawy „Prawo budowlane” oraz w ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do wbudowanych wyrobów – informację o wyrobie budowlanym i certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów nie będących wyrobem budowlanym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na zastosowane wyroby przed ich wbudowaniem oraz złożenia oświadczenia  o zastosowaniu danego wyrobu w obiekcie.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu, w celu dokonania ich odbioru. Z datą wpływu do siedziby Zamawiającego zawiadomienie będzie uznane za skuteczne. Brak zawiadomienia spowoduje konieczność – na żądanie Zamawiającego – odkrycia lub wykonania odkrywek niezbędnych do zbadania wykonania robót na koszt własny Wykonawcy, a następnie przywrócenie robót do stanu poprzedniego.

§ 6

- Wynagrodzenie umowne wynosi ................................. zł (słownie złotych …………..…………..….……….) brutto, w tym należny podatek VAT w kwocie ................................. zł.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2. 	Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne brutto jest wynagrodzeniem za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

3.	Płatność za wykonane roboty będzie dokonana jednorazowo, przelewem, po odbiorze końcowym robót i przedmiotu umowy (bez uwag), na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku oraz protokołu odbioru końcowego wykonanego zamówienia (bez uwag).

4.	Płatność faktury/rachunku nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury/rachunku. Zapłata wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej.

5. Wierzytelności przysługujące Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy mogą być przedmiotem przelewu wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

6. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

§ 7

1.	Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy należnego wynagrodzenia za przedmiot umowy (odebrane roboty budowlane) jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu/dalszym Podwykonawcy/Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi.

2. Niezależnie od zapisów ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury/rachunku oświadczenie o uczestniczeniu lub nie uczestniczeniu Podwykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia objętego fakturą/rachunkiem. W przypadku uczestniczenia Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia objętego fakturą/rachunkiem  oświadczenie winno zawierać co najmniej dane identyfikujące Podwykonawcę i zakres wykonanego przedmiotu zamówienia.

§ 8

1.	W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez odsetek), nakładając jednocześnie karę umowną, o której mowa w § 9 ust. 2 lit. a tiret ósme.

2.	Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.	Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy poinformuje wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia wyżej wymienionym podmiotom w terminie 7 dni od dnia doręczenia wyżej wymienionych informacji.

4.	W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 3 Zamawiający może:

1) 	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) 	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

5.	Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

6.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy niż  termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty, określony w umowie.

7.	Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz Podwykonawcy poniesie Zamawiający obciążają Wykonawcę

§ 9

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.

2. 	Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w rozpoczęciu robót – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty rozpoczęcia robót określonej w § 3 ust. 1 umowy,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym zamówienia lub w okresie gwarancji w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz z przyczyn o których mowa w § 12 ust. 1, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;

- za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem usługi, dostawy lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1,

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku gdyby termin zapłaty był dłuższy niż 30 dni - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. 	Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo naprawić na swój koszt szkody powstałe podczas realizacji umowy wobec osób trzecich.

5.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego określonego w fakturze/rachunku za wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały zakres rzeczowy objęty umową.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy po uzyskaniu pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót od  Wykonawcy i gotowości do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i przeprowadzi czynności odbiorcze w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Do zgłoszenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru robót Wykonawca dołączy dokumentację fotograficzną obrazującą wykonane roboty (dopuszczalna wersja elektroniczna).

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i naliczyć kary umowne, zgodnie z § 9 ust. 2 lit. a, tiret 3.

§ 11

Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający:

1)	ulega likwidacji,

2)	zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć zobowiązań.

§ 12

1. 	Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli wykonawca:

1) 	bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do realizacji zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty umownego rozpoczęcia prac,

2)	przerwał realizację zamówienia bez zgody Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni roboczych,

3)	jeżeli mimo uprzednich pisemnych 2 ostrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje zamówienia  zgodnie z umową lub w inny sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

4) 	nie poprawił robót lub nie usunął wyrobów zakwestionowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w ciągu 10 dni od daty gdy zostały uznane za wadliwe lub niedopuszczone do stosowania w budownictwie, a ponadto

6) 	w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź układowe,

7)	w przypadku określonym w § 8 ust. 5, tj. wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy oraz w przypadku dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.

2.	Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowyb– bez odszkodowania i w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 13

1.	Wykonawca udziela …… – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanego zamówienia (bez uwag).

2.	W okresie gwarancji raz w roku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie brał udział w przeglądach organizowanych przez Zamawiającego, usuwał stwierdzone usterki i wykonywał polecenia wynikające
z protokołu przeglądu.

3. 	Odbiory gwarancyjne potwierdzane są protokołem, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  w   okresie rękojmi lub gwarancji.

4. 	Wadą jest wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z Umową, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, właściwymi normami lub zasadami wiedzy technicznej.

5. 	Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanego zamówienia (bez uwag).

§ 14

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i czynności wykonane przez podwykonawców do dnia odbioru pogwarancyjnego.

§ 15

1.	Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wykonanie robót budowlanych na zasadach określonych w niniejszej umowie w zakresie określonym w złożonej ofercie.

2.	Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy, która będzie zawarta z Podwykonawcą/ami a także projektu jej zmiany. Projekt umowy winien określać zakres rzeczowy robót, wynagrodzenie za wykonane roboty, terminy realizacji, zasady dokonywania odbiorów, warunki płatności.

3.	Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmieniać postanowień umowy z Podwykonawcą/ami.

4.	Za roboty wykonane przez Podwykonawcę płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy regulować będzie Wykonawca z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

5.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy za powyższe roboty, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku z dołączonymi następującymi dokumentami:

- protokołem odbioru wykonanych robót, sporządzonymi przy udziale Wykonawcy i Podwykonawcy, określającym zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robót wynikających z umowy,

- pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy, wystawionym najpóźniej w dacie wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą.

6. 	Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego  i Wykonawcy

7.  	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury/rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9.	Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)  	niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

2) 	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8.

10.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

11.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12.	Zamawiający, w terminie, 7 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 9.

13.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 12 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

14.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

15.	W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 2 lit. a tiret dziewiąte.

16.	Przepisy ust. 7-15 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo.

17.	Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

18.	Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy.

§ 16

- Strony oświadczają, iż wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adresy ich siedzib podane w preambule umowy.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie adresu pod rygorem uznania doręczenia pod wskazane w umowie adresy za skuteczne.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie rozliczenia wynikające z realizacji umowy będą dokonywane na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze/rachunku.

§ 17

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

§ 19

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1.	Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. 	Oferta Wykonawcy

Zamawiający:						Wykonawca:

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje adaptację pomieszczeń na pracownie hotelarskie (technik hotelarstwa), polegającą na wykonaniu łazienek dostępnych bezpośrednio z pokoi.

Pomieszczenia objęte zamówieniem zlokalizowane są na trzech kondygnacjach  (I, II i III piętrze w budynku Internatu przy ZSP w Poddębicach) – ogółem 6 kpl. pomieszczeń (pokój + łazienka), w jednym pionie po dwa przyległe pomieszczenia na każdym piętrze.

Zestawienie powierzchni jednego zestawu (pokój + łazienka):

- pokój o wymiarach (stan obecny): 5,76 x 4,04 m

- wysokość pomieszczenia 2,5 m

- wydzielona łazienka z pokoju o wym. 1,30 x 2,45 = 3,185 m2

- powierzchnia pokoju po wydzieleniu łazienki – 18,89 m2

Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

- Przebudowę ścianek działowych - w celu wydzielenia w pokojach łazienek należy wykonać;

- ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych na systemowym stelażu stalowym

- grubość ścianki 12 cm, wys. 2,50 m – pow. 7,88 m2 x 6 szt. = 47,28 m2

- sufit podwieszany z płyt g-k w łazienkach na wys. 2,20 m – 3,185 m2 x 6 szt. = 19,11 m2

- Utworzenie pionu sanitarno - kanalizacyjnego - wykonanie dwóch pionów wodno – kanalizacyjnych, obejmujących rozprowadzenie z każdego pionu instalacji kanalizacyjnej, instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji , wody zimnej do trzech łazienek – przejście przez cztery kondygnacje budynku, wys. każdej 2,50 m, grub. stropu 30 cm, wyprowadzenie wywiewki ponad dach, wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne w sześciu łazienkach wraz z montażem armatury, tj:

- umywalka z baterią i blatem – 6 kpl.

- kabina prysznicowa – 6 kpl.

- miska ustępowa ze spłuczką i stelażem – 6 kpl.

- Zamontowanie odpowiedniego oświetlenia - w pomieszczeniach należy wymienić instalację elektryczną wraz z montażem osprzętu: opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazd (w pokojach i łazienkach) – 6 kpl. (pokój + łazienka).

- Położenie glazury i terakoty w łazienkach – 6 kpl.

- położenie glazury – pow. 14,70 m2 x 6 szt. = 88,20 m2;

- położenie terakoty – pow. 3,185 m2 x 6 szt. = 19,11 m2 ;

- Wykończenie podłóg, sufitów i ścian – 6 kpl.

- podłoga z paneli wraz z listwami przyściennymi PCV w pokojach – pow. 18,89 m2 x 6 = 113,34 m2;

- malowanie ścian i sufitów – (32,91 + 8,17 + 18,89 + 3,185) x 6 = 378,93 m2

- Wymiana drzwi i stolarki okiennej (stolarki drzwiowej) – 12 kpl.

- wymiana stolarki drzwiowej do pokoi  „90” - 6 szt.

- osadzenie stolarki drzwiowej do łazienek „90” - 6 szt.

Zakres rzeczowy obejmuje zakupy materiałów wraz z wykonaniem usługi.

Zmawiający zastrzega sobie prawo do wyboru montowanych sprzętów i urządzeń w zakresach cenowych oferowanych przez Wykonawcę.